OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO                                       10

ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2013.

Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije

3. Kapitalni projekti – Ulaganja u objekte zdravstva

- Građevinski objekti

Zavod za hitnu medicinu

U 2013. godini planirana je doznaka posljednje rate za kupnju objekta Zavoda za hitnu medicinu u  iznosu 3.198.466,00 kuna. U cijelosti je isplaćeno 3.198.466,00 kuna, iz decentraliziranih sredstava 3.000.000,00 kuna.

- Postrojenja i oprema

Uredska oprema i namještaj Zavoda za hitnu medicinu

Planirano je 56.000,00 kuna za uredsku opremu, utrošena su sva planirana sredstva.

Medicinska i laboratorijska oprema Zavoda za hitnu medicinu

Planirano je 220.100,00 kuna za medicinsku i laboratorijsku opremu, plan je ostvaren u cijelosti.

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Dodatna ulaganja na Zavodu za hitnu medicinu

Zavod za hitnu medicinu je predan na korištenje, što znači da su svi radovi završeni, izvršen pregled i dobivena uporabna dozvola. Dodatna ulaganja na Zavodu za hitnu medicinu planirana su sa 1.550.000,00 kuna sa stavke je utrošeno 1.544.783,62 kune ili 99,7 %.

Dodatna ulaganja na Rodilištu u Kutini

Po provedenoj javnoj nabavi izvođači su uvedeni na gradilište. Dodatni građevinarski radovi na objektu Rodilišta su završeni. Od planiranih 2.640.000,00 kuna za građevinske radove na objektu Rodilišta utrošeno je 2.639.031,19 kuna ili 100 %.

Dodatna ulaganja u Centar majka i dijete

Županija je planirala za uređenje Centra majka i dijete utrošiti 164.000,00 kuna no potrebna sredstva za planirani program iznosila su 159.078,25 kuna ili 97,0 %, a sastojala su se iz troškova za prethodne radove, nadzor i pripadajućeg ugovorenog dijela od 113.828,25 kuna ili 31% iz ugovora o financiranju projekta, 367.828,25 kuna, Centar za majku i dijete, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje je snosilo 69 % troškova projekta odnosno 254.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA: