OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

UPRAVNOG ODJELA ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I TURIZAM

ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2013.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Sisačko-moslavačka županija je donijela Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2013.-2015. g. (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 15/12) te Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Sisačko-moslavačke županije za 2013. g. s ciljem jačanja svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova i u kućanstvima na području SMŽ.

U okviru Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Sisačko-moslavačke županije za 2013. g. provođene su mjere za poboljšanje sustavnog gospodarenja energijom u objektima koji su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i ustanovama čiji je Sisačko-moslavačka županija vlasnik ili osnivač.  Također su poduzete aktivnosti za većim korištenjem energije iz obnovljivih izvora u kućanstvima na području SMŽ

Za provedbu Programa  od planiranih 1.810.000,00 kn  u 2013.  utrošeno 1.511.551,00 kn (83,5%).

Provedene su slijedeće aktivnosti za poboljšanje sustava  energetske učinkovitosti i korištenja energije iz obnovljivih zvora:

- Unos podataka o potrošnji energije u ISGE

- Energetski pregled i energetsko certificiranje zgrada ≥500 m²

- Otvaranje EE info pulta

- Podnošenje zahtjeva za natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

- Priprema dokumentacije za strukturne fondove EU za energetsku obnovu zgrada

- Ugradnja termostatskih ventila u zgrade u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova

- Toplinska zaštita zgrada i krovišta zgrada, te zamjena stolarije na zgradama u vlasništvu SMŽ i njizinih ustanova

- Modernizacija rasvjete u školama i zdravstvenim ustanovama

- Sufinanciranje sustava obnovljivih izvora energije za kućanstva

Ciljevi ostvareni provedbom gore navedenih aktivnosti su provedba energetskog certificiranja zgrada,  uspostava sustava za praćenje potrošnje energije i ušteda energije u zgradama u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova te veće korištenje energije iz obnovljivih izvora u kućanstvima SMŽ kao i podizanje svijesti o potrebi zaštite okoliša

Završeno je certificiranje zgrada u vlasništvu SMŽ za preostalih 11 zgrada (od ukupno 66 zgrada) ≥ 1000 m² i za 19 zgrada (od ukupno 32) ≥ 500 m², a konkretan financijski iznos ušteda energije će se moći utvrditi u narednom razdoblju. Uštede energije temeljem provedbe  sufinanciranja sustava obnovljivih izvora energije u kućanstvima u 2013. godini u odnosu na proteklu godinu iznose 159 915 kWh toplinske energije i 7 061 kWh električne energije, te je smanjena emisija  CO2 u zrak za 81 tonu

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA: