POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

U POSTUPKU NABAVE RADOVA

Predmet nabave:

Izvođenje radova obnove zgrade Osnovne škole Katarina Zrinska Mečenčani – ponovljeni postupak

Evidencijski broj nabave  45/22OBN

KLASA: 400-12/22-01/74

URBROJ: 2176-02-22-3

Sisak, 28. rujna 2022. godine

Sadržaj

1.1. NARUČITELJ	3

1.2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT	3

1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	3

1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA SUKLADNO ČLANKU 3. PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE	4

1.5. VRSTA POSTUPKA NABAVE	4

1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVE	4

1.7. VRSTA UGOVORA O NABAVI	4

2. PODACI O PREDMETU NABAVE	4

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE	4

2.2.  Količina predmeta nabave	5

2.3. Troškovnik i tehničke specifikacije	5

2.4. Mjesto izvršenja ugovora	6

2.5. Rok početka i završetka izvršenja ugovora o nabavi, rok trajanja ugovora	6

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	7

3.1. NEKAŽNJAVANJE	7

3.2. PLAĆANJA DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8

3.3. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE	8

3.4. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE	9

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)	9

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI	9

4.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST	10

4.3. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA	11

4.4. POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDE	11

5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI	12

6. PODACI O PONUDI	13

6.1.   SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE	13

6.2. NAČIN DOSTAVE PONUDE	13

6.3. IZMJENA I/ILI DOPUNA PONUDE I ODUSTAJANJE OD PONUDE	15

6.4. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE I VALUTA PONUDE	15

6.5. NAKNADA ZA IZRADU PONUDE	15

6.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE	15

6.7. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA	15

6.8. ROK VALJANOSTI PONUDE	16

6.9. DOPUSTIVOST VARIJANTE PONUDE	16

7. OSTALE ODREDBE	16

7.1. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA	16

7.2. PODUGOVARANJE	16

7.3. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA	17

7.4. DATUM, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA	20

7.5. OTVARANJE PONUDA	20

7.6. UVJETI UGOVORA O NABAVI	20

7.7. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU	22

7.8. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA	22

7.9. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA	23

7.10. OBILAZAK LOKACIJE IZVOĐENJA RADOVA	25

7.11. NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA	25

7.12. POSEBNE ODREDBE	25

8. PRILOZI	25

1. OPĆI PODACI

## 1.1. NARUČITELJ

Naziv:			SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Sjedište:		Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak

Adresa za dostavu:	I. K. Sakcinskog 26, 44 000 Sisak

OIB:			82215698659

Tel. / faks:		044/550-111 /  044/524-158

URL:			www.smz.hr

E-pošta:		zupan@smz.hr

## 1.2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Odsjek za javnu nabavu

Broj telefona: +385 (0)44/550-258

Adresa elektroničke pošte: nabava@smz.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i ponuditelja obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku, elektroničkim sredstvima komunikacije sukladno članku 1. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“, broj: 19/2022, 126/2021, dalje u tekstu: Pravilnik), putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH).

Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

Naručitelj i gospodarski subjekti iznimno mogu komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran.

Naručitelj će Poziv za dostavu ponuda i dodatnu dokumentaciju neograničeno staviti na raspolaganje putem EOJN RH – Jednostavna nabava na internetskoj stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na internetskim stranicama Naručitelja https://www.smz.hr/javna-nabava.

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom za dostavu ponuda tijekom roka za dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije 1 dan prije roka određenog za dostavu ponuda, staviti na raspolaganje putem EOJN  kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom trećeg dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

## 1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

45/22OBN

## 1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA SUKLADNO ČLANKU 3. PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE

- ELMOCIJA j.d.o.o. Velika Gorica, Ulica Augusta Šenoe 62, OIB 52535690033

- GEMA, UGOSTITELJSKI OBRT, SISAK, RIMSKA 11 B, OIB 	22473277269

- OPG IGOR ZRNC, Greda  30. OIB 22623340444

- Zrnc, Obrt za knjigovodstvene usluge, Greda 30, OIB 20420277034

- OPG Svjetlana Kelčec-Šterc, Desna Martinska Ves 56, OIB 86875559442

- OPG Katica Šterc, Desna Martinska Ves 56, OIB 46029020072

- OPG Mihael Jurić, Donja Budičina 16, Petrinja

- Gavrilović Mala privreda Petrinja d.o.o. u likvidaciji, Mile Wood 43, OIB 29524658929

- OPG Marijan Jurić, Donja Budičina 16, Petrinja

- AUTO ŠKOLA ĆOSIĆ, obrt za školu vožnje, prijevoz i usluge, Lj. Gaja 33, Petrinja, OIB 16385392675

- OPG Ivanka Gregurić, Jukinačka 60, Glina

- OPG Mikulić Matej, Donja Budčina 73, Petrinja

- OPG Vlado Jurić, Donja Budčina 9. Petrinja

- OPG Martin Boltužić, Donja Budičina 36, Petrinja

- URANIA PRODUKCIJA, obrt, A. Šenoe 37, Sisak, OIB 05631325477

- MLADEN ŠUĆURA, PR KERAMIČARI Mi V, Virska 53, Boleč, Srbija

- Proizvodni, uslužni i trgovački obrt CICERO, Sisak, Ive Mažara 2, OIB: 30010060908

- BIOLIFEC60, obrt za trgovinu na veliko, Tina Ujevića 22, Sisak, OIB 11893136827.

## 1.5. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak nabave radova sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“, broj: 126/2021, 19/2022).

## 1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVE

iznosi 5.854.500,00 kuna bez PDV-a.

## 1.7. VRSTA UGOVORA O NABAVI

Sklapa se ugovor o nabavi radova.

# 2. PODACI O PREDMETU NABAVE

## 2.1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je izvođenje radova obnove zgrade Osnovne škole Katarina Zrinska Mečenčani sukladno Projektnoj dokumentaciji i Troškovniku koji su prilog ovom Pozivu za dostavu ponuda.

CPV – 45454100-5 Radovi na obnovi.

Ponuditelji su dužni ponuditi predmet nabave sukladno Tehničkim specifikacijama, Troškovniku, Projektnoj dokumentaciji i svim propisanim uvjetima i zahtjevima koji su navedeni u ovom Pozivu i pratećim prilozima. U ponudi moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to definirano u troškovniku.

Projektna dokumentacija Zajednička oznaka mapa: Z-23-21 koja se sastoji od:

- MAPA 1 GRAĐEVINSKI PROJEKT – Projekt obnove konstrukcije; oznaka projekta 23/2021,

- MAPA 2 STROJARSKI PROJEKT – oznaka projekta 21-029,

- MAPA 3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – oznaka projekta 5/21.

Svi radovi koji su predmet ovog postupka nabave trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21), Odlukom o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 137/21; dalje u tekstu: Program mjera), Zakonom o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 25/19) i drugim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima te svakoj naknadnoj izmjeni i dopuni istih propisa, te pravilima struke.

Napomena: Ponuditelju se preporuča prije podnošenja ponude pregledati mjesto izvođenja radova u svrhu upoznavanja s lokacijom i građevinom te stanjem istih, kao i opsegom radova te svim drugim faktorima koji mogu utjecati na uvjete rada, a radi otklanjanja svih nejasnoća i radi kvalitete izrade ponude. Upute za najavu pregleda lokacije navedene su pod točkom 7.10. ovog Poziva za dostavu ponuda.

## 2.2.  Količina predmeta nabave

Količine su navedene u troškovniku koji je prilog ovog poziva za dostavu ponuda.

Navedene količine su okvirne.

## 2.3. Troškovnik i tehničke specifikacije

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazani su u tehničkim specifikacijama i Troškovniku koji je prilog ovom Pozivu za dostavu ponuda i koji je  ponuditelj obvezan dostaviti popunjen u cijelosti.

Predmetni radovi trebaju se izvoditi sukladno važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Za sve stavke troškovnika u kojima se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuđač može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom.

Za sve stavke troškovnika u kojima se možebitno traže ili navode potvrde o sukladnosti ili dokumenti koje izdaju nadležni institutu ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama ponuđač može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom.

Troškovnik je u nestandardiziranom obliku te mora biti popunjen na izvornom predlošku koji je prilog ovog poziva za dostavu ponuda, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta.

Ponuditelj treba ispuniti svaku stavku u troškovniku i to jediničnu cijenu stavke (po jedinici mjere), ukupnu cijenu stavke (ponuditelj izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke) te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki).

Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale.

Ponuditelj smije ispraviti u troškovniku eventualne uočene pogreške u formulama za izračun umnoška stavki ili zbroja istih.

## 2.4. Mjesto izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora je Mečenčani 8a, Mečenčani, k.č.br. 29/1 k.o. Mečenčani.

## 2.5. Rok početka i završetka izvršenja ugovora o nabavi, rok trajanja ugovora

Ugovor u pisanom obliku Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru. Ugovor stupa na snagu danom potpisa posljednje ugovorne strane, te traje 6 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Rok za izvođenje radova je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao.

U navedeni rok uračunato je vrijeme potrebno za primopredaju radova.

Pod završetkom ugovorenih radova smatra se datum naveden u Zapisniku o primopredaji radova.

Rok za uvođenje u posao je 10 (deset) radnih dana od potpisa ugovora o nabavi između naručitelja i odabranog ponuditelja. Početak radova: Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 2 (dva) radna dana prije uvođenja u posao obavijestiti odabranog ponuditelja.

Produženje roka je moguće u slučajevima više sile te drugih objektivnih okolnosti zbog koji je potrebno produžiti rok, a nisu nastale krivnjom izvoditelja niti Naručitelja.

Ukoliko prilikom izvršenja ugovora nastanu okolnosti zbog kojih će biti potrebno produžiti rok izvršenja radova, svaka izmjena ugovora provesti će se sukladno točki 7.6.2. ovog Poziva za dostavu ponuda.

Ukoliko odabrani ponuditelj prekorači ugovoreni rok za izvršenje radova, a prekoračenje nije uzrokovano okolnostima iz ugovora kada se rok za izvođenje radova utvrđen ugovorom iznimno može produljiti, Naručitelj ima pravo naplatiti od odabranog ponuditelja ugovornu kaznu koja se određuje na način da se za svaki dan od dana prekoračenja ugovorenog roka, odnosno zakašnjenja, obračuna iznos od 2 ‰ ugovorene vrijednosti radova do najviše 5 % ugovorene vrijednosti radova. Ugovorna kazna neće osloboditi odabranog ponuditelja obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o nabavi radova i Pozivu za dostavu ponuda.

Sukladno članku 355. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/22) ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio, zbog neurednog izvršenja obveza Odabranog ponuditelja, veća od iznosa ugovorne kazne Naručitelj ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Sukladno članku 353. stavak 5. Zakona o obveznim odnosima Naručitelj ne može zahtijevati ugovornu kaznu zbog zakašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja ako je primio ispunjenje obveze, a nije bez odgađanja priopćio odabranog ponuditelja da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Izvoditelj radova ima pravo na produženje roka izvođenja radova u sljedećim slučajevima:

a)	uslijed nastupa više sile,

b)	uslijed mjera predviđenih aktima javnopravnih tijela, osim ako su te mjere donesene iz razloga za koji odgovornost snosi odabrani ponuditelj,

c)	uslijed šutnje administracije,

d)	međusobnim dogovorom o objektivnim okolnostima koje su dovele do potrebe produženja roka.

Zahtjev za produženje roka i svi prilozi dostavljaju se u originalu Naručitelju osobno ili preporučeno poštom. Produženje roka na prijedlog Izvoditelja u pisanom obliku odobrava Naručitelj. O izmjeni roka trajanja ugovora i izvođenja radova  sklopit će se dodatak ugovoru.

# 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

## 3.1. NEKAŽNJAVANJE

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave ako utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2.je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 10. stavka 1. točke 1. podtočaka od a) do f) Pravilnik o provedbi postupaka nabave i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1. ovog Poziva za dostavu ponuda iz postupka nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

## 3.2. PLAĆANJA DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Osnove za isključenje se primjenjuju na gospodarske subjekte, članove zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelje i gospodarske subjekte na koje se ponuditelj/zajednica gospodarskih subjekata oslanja.

## 3.3. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako:

1. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet,

2. gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija, ili

3. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

Osnove za isključenje se primjenjuju na gospodarske subjekte, članove zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelje i gospodarske subjekte na koje se ponuditelj/zajednica gospodarskih subjekata oslanja.

## 3.4. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE

3.4.1. Za potrebe utvrđivanja nepostojanja osnova za isključenje gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac za sve subjekte u ponudi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. gospodarski subjekt u ponudi treba dostaviti - Ispunjeni ESPD obrazac u DIJELU III: Osnove za isključenje; točka A: Osnove povezane s kaznenim presudama.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. gospodarski subjekt u ponudi treba dostaviti - Ispunjeni ESPD obrazac u DIJELU III: Osnove za isključenje; točka B - Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.3. gospodarski subjekt u ponudi treba dostaviti - Ispunjeni ESPD obrazac u DIJELU III: Osnove za isključenje; točka C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem (odgovara se na pitanja povezana s točkom 3.3. Dokumentacije o nabavi).

3.4.2.  Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 2 dana, dostavi sljedeće dokumente kojim dokazuje da ne postoje osnove za isključenje:

3.4.2.1. Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije.

3.4.2.2. Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti navedene pod točkama 3.1. do 3.2. ovog Poziva na dostavu ponuda, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

3.4.3. Dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru. U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

# 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

## 4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Za potrebe utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi treba dostaviti  - Ispunjeni ESPD obrazac u DIJELU IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta; točka A - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 2 dana, dostavi sljedeće dokumente kojim dokazuje da postoji sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

- Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan RH Naručitelj prihvaća izvadak s internetske stranice sudskog i obrtnog registra RH.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelja.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ove točke.

Dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru. U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

## 4.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

- Gospodarski subjekt mora dokazati da ima potrebne ljudske i tehničke resurse, te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, što dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih radova.

- Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini izvršio radove iste ili slične predmetu nabave ovog postupka najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave. Gospodarski subjekt treba dostaviti dokaz o izvršenju radova najmanje jednog (1), a najviše pet (5) čija vrijednost odnosno zbrojena vrijednost mora biti najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave .

Pod sličnim radovima podrazumijevaju se radovi na obnovi, izgradnji, dogradnji i/ili rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene, višestambenih i/ili poslovnih objekata.

Sukladno članku 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,  114/18, 39/19 i 98/19) građevine javne i društvene namjene su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica.

Za potrebe utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz točke 4.2. gospodarski subjekt u ponudi treba dostaviti  - Ispunjeni ESPD obrazac u DIJELU IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta; točka C - Tehnička i stručna sposobnost (točke 1a, 10 ako je primjenjivo).

Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 2 dana, dostavi sljedeće dokumente kojim dokazuje da postoji tehnička i stručna sposobnost:

- Popis izvršenih radova kojem se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova s navedenim sljedećim podacima: naziv tvrtke i adresa investitora, naziv tvrtke i adresa izvođača, predmet ugovora – vrsta građevine, vrijednost radova, razdoblje izvršenja radova te potpis predstavnika investitora.

Dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru. U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

## 4.3. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA

- Za dokazivanje ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, a koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost, gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa.

- Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove za koje se ta sposobnost traži.

- Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

- Gospodarski subjekt treba u ponudi dostaviti Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje ili drugi primjeren dokument koji mora minimalno sadržavati: naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište ponuditelja kojemu ustupa resurse, jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te način na koji se stavljaju na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora, potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje.

Naručitelj će provjeriti ispunjavaju li drugi gospodarski subjekti na čiju se sposobnosti namjerava osloniti određeni gospodarski subjekt, propisane kriterije za odabir (uvjete sposobnosti) na koje se oslanja, odnosno postoje li osnove za isključenje koje je Naručitelj propisao ovim Pozivom za dostavu ponuda. Za navedenog subjekta ponuditelj je dužan dostaviti u ponudi ESPD obrazac.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice gospodarskih subjekata ili drugih gospodarskih subjekata.

## 4.4. POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDE

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti ponuditelj nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku sukladno članku 7. stavku 7. Pravilnika o provedbi postupaka nabave.

Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 7. stavka 8. Pravilnika te Naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

# 5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (u daljnjem tekstu: ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje),

2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

Ponuditelj u svojoj ponudi, kao njen sastavni dio obavezno prilaže popunjen ESPD obrazac, isključivo u elektroničkom obliku.

Naručitelj je na temelju podataka iz ove dokumentacije o nabavi kroz sustav EOJN kreirao elektroničku verziju ESPD obrasca u .xml. formatu - e-ESPD zahtjev u koji je upisao osnovne podatke i definirao tražene dokaze te je kreirani e-ESPD zahtjev (u.xml i .pdf formatu) priložio ovom Pozivu za dostavu ponuda.

e-ESPD zahtjev naručitelja (u .xml formatu) gospodarski subjekti preuzimaju na popisu objava kao dio dokumentacije o nabavi u EOJN RH.

Gospodarski subjekt obvezni su u e-ESPD obrascu ( u.xml formatu) izraditi i dostaviti svoje odgovore sukladno definiranim zahtjevima Naručitelja. e-ESPD odgovor gospodarski subjekt kreira tako da ispuni tražene podatke i preuzima e-ESPD obrazac u .xml i .pdf formatu u .zip datoteci na svoje računalo, te ga u sklopu svoje ponude dostavlja kao elektroničku verziju ESPD obrasca tj. verziju u obliku web-obrasca.

Dostavljeni ESPD obrazac mora biti popunjen u:

- DIJELU I: Podaci o postupku nabave,

- DIJELU II: Podaci o gospodarskom subjektu; točka A: Podaci o gospodarskom subjektu, točka B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo), točka C: Podaci o oslanjanju na sposobnost drugih subjekata i točka D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja,

- DIJELU III: Osnove za isključenje; točka A: Osnove povezane s kaznenim presudama; točka B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje; točka C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem (odgovara se na pitanja povezana s točkom 3.3. Dokumentacije o nabavi),

- DIJELU IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta; točka A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti;  točka C: Tehnička i stručna sposobnost (točke 1a, 10 ako je primjenjivo),

- DIJELU VI: Završne izjave (popuniti navode u zagradama).

U ESPD-u navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD-u navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

ESPD sadržava i druge relevantne informacije koje zahtijeva javni naručitelj.

Gospodarski subjekt može ponovno koristiti ESPD koju je već koristio u nekom prethodnom postupku nabave, ako potvrdi da su u njoj sadržani podaci ispravni.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan ESPD.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta, uz ponudu mora uz svoj dostaviti i ESPD za svaki subjekt na koji se oslanja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, dostavlja se zaseban ESPD za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja (vidi Dio II., Odjeljak D ESPD obrasca).

# 6. PODACI O PONUDI

## 6.1.   SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuditelji se pri izradi ponude moraju pridržavati uvjeta nadmetanja i pravila Elektroničkog oglasnika nabave. Ponuda mora biti sukladna ovom Pozivu za dostavu ponuda te tehničkim specifikacijama.  Ponuditelj ne smije mijenjati niti nadopunjavati tekst Poziva za dostavu ponuda.

Ponuda najmanje mora sadržavati:

1. Popunjen ponudbeni list, uključujući uvez ponude sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave (popunjeni podaci o podugovarateljima ako ih ima, o dijelu ugovora o nabavi koji se daje u podugovor, podaci o zajednici gospodarskih subjekata),

2. Jamstvo za ozbiljnost ponude u papirnatom obliku dostavljeno sukladno točci 6.2. Poziva za dostavu ponuda ili dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude skeniran i priložen uz elektroničku ponudu  u slučaju uplate novčanog pologa kao jamstva,

3. ESPD obrazac,

4. Popunjen Troškovnik (nestandardizirani).

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (upload/učitavanje) svih dokumenata ponude, popunjenih obrazaca i troškovnika. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“.

Uvez ponude stoga sadrži podatke o Naručitelju, ponuditelju ili zajednici ponuditelja, po potrebi podugovarateljima, ponudi te u Elektroničkom oglasniku javne nabave generiran Ponudbeni list i ostale priloge ponudi. Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

## 6.2. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuditelji svoju ponudu dostavljaju elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj neće odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezano uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave, zastoj u radu Elektroničkog oglasnika javne nabave ili nemogućnost zainteresiranog gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku u dostavi u otvorenom roku putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

U slučaju nedostupnosti ponuditelji trebaju kontaktirati Električni oglasnik javne nabave na telefon: (01) 6652-899 ili na adresu e-pošte: eojn@nn.hr.

Dostava ponude u papirnatom obliku NIJE DOPUŠTENA, osim određenih dijelova – jamstva za ozbiljnost ponude.

Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude). U tom slučaju će se kao vrijeme dostave ponude uzeti vrijeme zaprimanja ponude putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička moraju biti dostavljeni prije isteka roka za dostavu ponuda.

U slučaju iz prethodnog stavka ove točke, ponuditelj u roku za dostavu ponuda dostavlja Naručitelju dio ponude u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja.

Na omotnici mora biti naznačeno:

- naziv i adresa Naručitelja, I.K. Sakcinskog 26, Sisak

- naziv i adresa ponuditelja,

- evidencijski broj nabave,

- naziv predmeta nabave,

- naznaka „NE OTVARAJ- DIO PONUDE KOJI SE DOSTAVLJA ODVOJENO“.

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Dio ponude koji se dostavlja sredstvima komunikacije koja nisu elektronička izrađuju se na način da čini cjelinu, odnosno uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u ponudi navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio ponude započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Ako je dio ponude dokument koji je izvorno numeriran, ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz ispravke mora biti naveden datum ispravka i potpis ponuditelja.

Prilikom elektroničke dostave ponude, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i Naručitelja se obavlja na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda nakon isteka roka za njihovu dostavu.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak nabave povodom izjavljene žalbe na ovaj Poziv za dostavu ponuda ili poništi postupak nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoju ponudu.

Detaljne upute vezano za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

## 6.3. IZMJENA I/ILI DOPUNA PONUDE I ODUSTAJANJE OD PONUDE

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu  ili od nje odustati.

Ponuditelj je obvezan izmjenu ili odustane kod ponude dostaviti na isti način kao i osnovnu ponudu s naznakom da se radi o izmjeni ili odustanku.

## 6.4. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE I VALUTA PONUDE

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena ponude, kao i ponuđene jedinične cijene nepromjenjive su tijekom trajanja ugovora.

U ponuđene jedinične cijene trebaju biti uključeni svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, posebnih poreza, trošarine i carine ako postoje, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete, trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanje otpada, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, ostali sporedni kao i svi drugi troškovi izvoditelja potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje građevine.

Ako ponuditelj, član zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelj nije u sustavu PDV-a, isto je potrebno naznačiti u ponudi.

Ponuditelj je obvezan prije dostavljanja ponude proučiti cjelokupan Poziv za dostavu ponuda na temelju kojeg će ponuditi predmet nabave.

## 6.5. NAKNADA ZA IZRADU PONUDE

Ponude se izrađuju bez posebne naknade.

## 6.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena, sukladno članku 6. stavku 10. Pravilnika.

## 6.7. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Sva ostala dokumentacija koja se prilaže uz ponudu mora biti na hrvatskom jeziku. Ako je bilo koji drugi dokument Ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovim pozivom za dostavu ponuda nije drukčije određeno, Ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik. Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i „prilagođenice.“

## 6.8. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda. Iz opravdanih razloga  Naručitelj može u pisanoj formi tražiti produžetak roka valjanosti ponude. Ponuditelj u pisanoj formi produžuje rok valjanosti ponude.

## 6.9. DOPUSTIVOST VARIJANTE PONUDE

Nije dopušteno podnošenje varijante ponude.

# 7. OSTALE ODREDBE

## 7.1. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice, kako je određeno obrascem EOJN RH.

Svaki član zajednice mora dokazati da ne postoje za osnove za isključenje i da posjeduje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su dokazati kumulativno tehničku i stručnu sposobnost.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije. Odgovornost gospodarskih subjekata iz zajednice je solidarna.

## 7.2. PODUGOVARANJE

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više  podugovaratelja, obvezan je u ponudi:

- navesti naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta), broj računa podizvoditelja i  zakonske zastupnike podugovaratelja,

- navesti predmet ili količinu, vrijednost podugovora ili postotni dio ugovora o nabavi koji se daje u podugovor,

- dostaviti ESPD za podugovaratelja.

Podaci navedeni pod točkama 1. i 2. prethodnog stavka obvezni su sastojci ugovora o nabavi.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o nabavi.

Dio ugovora o nabavi koji ponuditelj daje u podugovor, naručitelj neposredno plaća  podugovaratelju.

Ugovaratelj je obvezan u svom računu odnosno situaciji obavezno priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o nabavi od naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja  za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o nabavi bez PDV-a, neovisno o tome da li je prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev za promjenu podugovaratelja, uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz prvog stavka ovog Poziva za dostavu ponuda za novog podugovaratelja (navesti predmet ili količinu, vrijednost podugovora ili postotni dio ugovora o nabavi koji se daje u podugovor, navesti naziv ili tvrtku, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, broj računa podugovaratelja i  zakonske zastupnike podugovaratelja, dostaviti dokaze o nepostojanju osnova za isključenja podugovaratelja).

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje,

- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o nabavi, ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

U slučaju da naručitelj prihvati zahtjev ugovaratelja, ugovorne strane će sklopiti dodatak ugovora o nabavi.

## 7.3. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

7.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn.

Jamstvo je potrebno dostaviti u obliku bjanko zadužnice, zadužnice ili u obliku bankovne garancije na poziv.

Bjanko zadužnica mora biti izdana u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012, 82/2017).

Zadužnica mora biti izdana u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/2012, 82/2017).

Jamstvo u obliku bankovne garancije na poziv se izdaje sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

U slučaju ponude zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata. Druga mogućnost je da svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavi jamstvo za svoj dio garancije.

U slučaju dostave jamstva u obliku bjanko zadužnice ista može glasiti na jednog od članova zajednice gospodarskih subjekata. Moguće je dostaviti više bjanko zadužnica koje pojedinačno glase na nekog od članova zajednice, tada kumulativni iznos mora odgovarati traženom iznosu jamstva.

NAPOMENA: U tekstu bankarske garancije OBAVEZNO JE taksativno navesti sljedeće naznačene slučajeve za koje se izdaje jamstvo:

1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

2. neprihvaćanja ispravka računske greške,

3. nedostavljanje dokumenata sukladno točkama 3.4.2.1., 3.4.2.2, 4.1, 4,2, 4.3.

4. odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi,

5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti izdano u korist Naručitelja Sisačko-moslavačka županija, S. i A.  Radića 36, Sisak.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga pomiče rok za dostavu ponuda, potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije, jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.

Jamstva se obvezno dostavljaju u izvorniku, u roku za dostavu ponuda, kao sastavni dio ponude u papirnatom obliku.

Umjesto traženog jamstva za ozbiljnost ponude, ponuditelj može uplatiti novčani polog u navedenom iznosu. Ponuditelj mora uplatiti traženi iznos najkasnije do trenutka otvaranja ponuda na HR5623400091800003001, model 68, poziv na broj 7307 – OIB uplatitelja. Ukoliko ponuditelj uplati novčani polog mora u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz da je uplatio polog u određenom iznosu.

Ako tijekom postupka nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira tražiti od najpovoljnijeg ponuditelja da u primjerenom roku dostavi produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana sklapanja ugovora o nabavi odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici odnosno u slučaju novčanog pologa u preslici dokaza uplate.

Preporuča se izvornik jamstva  dostaviti u zatvorenoj plastičnoj foliji sukladno točci 6.2. ovog Poziva za dostavu ponuda.

Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača.

Presliku jamstva (dokaza o uplati) potrebno je skenirati i priložiti uz elektroničku ponudu.

Jamstvo za ozbiljnost ponude može dati ponuditelj i član zajednice ponuditelja.  Jamstvo za ozbiljnost ponude ne može dati podugovaratelj.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.

Jamstvo za ozbiljnost ponude će se naplatiti u slučaju:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- neprihvaćanja ispravka računske greške,

- nedostavljanje dokumenata sukladno točkama 3.4.2.1., 3.4.2.2, 4.1, 4,2, 4.3.

- odbijanja potpisivanja ugovora,

- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

7.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj obvezan je dostaviti unutar sedam (7) radnih dana od dana potpisivanja Ugovora jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosi 10% vrijednosti ugovora (bez PDV-a), u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice ili bezuvjetne  bankarske garancije na poziv.

Gospodarski subjekt može kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dati novčani polog u traženom iznosu na račun naveden pod točkom 7.3.1.

Bjanko zadužnica mora biti izdana u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012, 82/2017).

Zadužnica mora biti izdana u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/2012, 82/2017).

Bankarska garancija mora biti izdana u korist Naručitelja i s rokom važenja do završetka razdoblja provedbe ugovora, uvećano za 30 dana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankovne garancije mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata. Druga mogućnost je da svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavi jamstvo za svoj dio garancije.

U slučaju dostave jamstva u obliku bjanko zadužnice ista može glasiti na jednog od članova zajednice gospodarskih subjekata. Moguće je dostaviti više bjanko zadužnica koje pojedinačno glase na nekog od članova zajednice, tada kumulativni iznos mora odgovarati traženom iznosu jamstva.

Ukoliko odabrani ponuditelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude i postupiti sukladno članku 214. st. 1. toč.1 ZJN 2016 ili zadržati novčani polog kojeg je ponuditelj dao kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

U slučaju produljenja roka izvršenja ugovora ugovaratelj je dužan produljiti trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza na razdoblje produljenog trajanja ugovora.

U slučaju da odabrani ponuditelj povrijedi ugovorne obveze, Naručitelj će pisanim putem obavijestiti odabranog ponuditelja o namjeri naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

Ukoliko niti nakon u pismenu određenog primjerenog roka odabrani ponuditelj ne postupi i ne postane uredan u ispunjenju ugovornih obveza, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

7.3.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ponuditelj je dužan na dan primopredaje cjelokupnog predmeta nabave i pošto je otklonio sve nedostatke, Naručitelju uručiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na iznos od 10% ukupne vrijednosti izvedenih radova i to u obliku bjanko zadužnice.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016, gospodarski subjekt može kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dati novčani polog u traženom iznosu na račun naveden pod točkom 7.3.1.

Bjanko zadužnica mora biti izdana u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012, 82/2017).

Ukoliko ponuditelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj će pristupiti raskidu ugovora i aktiviranju jamstva za uredno ispunjenje ugovora ili zadržati novčani polog kojeg je ponuditelj dao kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Duljina jamstvenog roka je dvije (2) godine od dana uredne primopredaje cjelokupnog predmeta nabave tj. od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova.

Jamstvom za otklanjanje nedostataka jamči otklanjanje svih nedostataka i kvarova za vrijeme jamstvenog roka na lokaciji izvođenja radova.

Naručitelj će jamstvo zadržati i naplatiti u slučaju neotklanjanja nedostataka u jamstvenom roku.

Nakon isteka jamstvenog roka, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku vraća se ugovaratelju.

Napominjemo da sukladno članku 633. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od 10 godina od predaje i primitka radova.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka se odnosi na jamstvo za sve nedostatke na građevini, ne samo na bitne zahtjeve sukladno gore navedenoj odredbi Zakon o obveznim odnosima.

## 7.4. DATUM, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA

Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave zaključno do

7. listopada 2022. godine do 9:00 sati.

Ponuditelji su dužni dio E-ponude koji se dostavlja u papirnatom obliku dostaviti do roka za dostavu ponuda sukladno točci 6.2. ovog Poziva za dostavu ponuda.

## 7.5. OTVARANJE PONUDA

Pravodobno zaprimljene ponude će se otvarati  7. listopada 2022. godine u 9:00 sati u sjedištu Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno.

Otvaranje ponuda obavit će članovi Stručnog povjerenstva za nabavu.

## 7.6. UVJETI UGOVORA O NABAVI

7.6.1. Sklapanje i izvršenje ugovora o nabavi

Na temelju provedenog postupka nabave sklopit će se ugovor o nabavi koji mora biti sukladan uvjetima određenim u pozivu za dostavu ponuda i odabranoj ponudi.

Ugovor o nabavi sklapa se u pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o nabavi, uz Pravilnik o provedbi postupaka nabave, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Gospodarski subjekt obvezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016).

7.6.2. Izmjene ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja

Naručitelj može  bez provođenja novog postupka nabave ugovoriti  dodatne radove, robe ili usluge u odnosu na one iz ugovora o nabavi ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručitelje

3. svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora o nabavi i pod uvjetom da ukupna cijena ugovora ne prelazi europski prag.

Naručitelj može bez provođenja novog postupka nabave ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge u odnosu na one iz ugovora o nabavi ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv Naručitelj nije mogao predvidjeti

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3. svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora, sve pod uvjetom da ukupna cijena ugovora ne prelazi europski prag.

7.6.3. Posebni uvjeti za izvršenja ugovora o nabavi

7.6.3.1. Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 8 (osam) radnih dana od dana potpisa Ugovora o nabavi radova dostaviti Ugovor o osiguranju odgovornosti iz djelatnosti za eventualnu štetu koju prouzroči naručitelju ili trećim osobama prilikom izvođenja radova na gradilištu. Ugovorom mora biti pokriveno predviđeno razdoblje izvođenja radova.

7.6.3.2. Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) radnih dana od dana potpisa Ugovora o nabavi dostaviti Naručitelju terminski i financijski plan izvođenja radova te Plan organizacije gradilišta prethodno usuglašen i odobren od strane Naručitelja.

7.6.4. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci).

Na izvršenje ugovora o nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

7.6.5. Raskid ugovora

Naručitelj će raskinuti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja ako:

1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave;

2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka nabave zbog postojanja osnova za isključenje.

Ugovor o  nabavi se može raskinuti tijekom njegova trajanja u slučaju nastupa slijedećih okolnosti:

-  ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze, pri čemu je viša sila - događaj izvan kontrole ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršenje obveza iz ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje, a koji se nije mogao predvidjeti niti izbjeći,

-  ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora.

Ugovor se može raskinuti ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi pozivom na dostavu ponuda traženo jamstvo, ukoliko ne izvršava ugovor sukladno ugovorenom. Raskid ugovora krivnjom odabranog ponuditelja, smatrat će se profesionalnim propustom.

Prije raskida ugovora, ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je drugoj ugovornoj strani na dokaziv način pisanim putem dostaviti zahtjev za otklanjanje nedostataka i ispunjavanje ugovornih obveza te joj dati primjereni rok za otklanjanje nepravilnosti koje su razlogom navedenog zahtjeva.

Raskid se daje u pisanom obliku i dostavlja drugoj ugovornoj strani preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom. Raskidni rok traje 15 (petnaest) dana i računa se od dana dostave raskida drugoj ugovornoj strani. Dostava raskida smatrat će se uredno izvršenom danom otpreme preporučene poštanske pošiljke na adresu odgovarajuće ugovorne strane, odnosno danom osobne predaje drugoj ugovornoj strani.

## 7.7. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU

O ishodu nadmetanja Naručitelj će donijeti odluku u pisanom obliku. Naručitelj će svoju Odluku o odabiru ili poništenju preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti svim  ponuditeljima putem EOJN RH u roku od najviše 30 dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj će poništiti postupak nabave ako budu ispunjeni uvjeti za poništenje prema Pravilniku, a time ne snosi nikakve troškove niti druge obveze prema ponuditeljima.

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti pisani ugovor o nabavi  u roku 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

## 7.8. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi stvarno izvedenih količina radova te po ovjeri nadzornog inženjera.

Izvedene radove ponuditelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.

Privremene i okončanu situaciju ponuditelj ispostavlja u 4 (četiri) primjerka. Ispostavljenu situaciju ovjerava nadzorni inženjer u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka. Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera ovjerava predstavnik naručitelja.

Izvoditelj je dužan račune (situacije) izdavati isključivo u elektroničkom obliku sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanu računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

Uz elektronički račun prilaže se situacija ovjerena od strane nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja. Naručitelj se obvezuje platiti elektronički račun, doznakom na poslovni račun Izvoditelja (podugovaratelja), najkasnije u roku 30 dana od dana zaprimanja.

Plaćanje će biti izvršeno neposredno svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o nabavi koji je taj član izvršio. U slučaju da je zajednica gospodarskih subjekata odredila drugačiji način plaćanja, mora dostaviti sporazum o tome.

Svaki od pojedinih članova zajednice gospodarskih subjekata ispostavlja privremenu/okončanu situaciju naručitelju i to samo za pripadajući dio izvedenih radova, što se dostavlja Naručitelju na ovjeru i daljnji postupak.

Ako članovi zajednice zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice na način kako je navedeno.

Ako se dio ugovora daje u podugovor tada će za taj dio ugovora koji su izvršili podugovaratelji, plaćanje biti izvršeno neposredno svakom podugovaratelju koji je naveden u ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija podugovaratelja ovjerene od ponuditelja/nositelja zajednice gospodarskih subjekata. Članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su na situaciji navesti podugovaratelje.

Ponuditelj je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima, odnosno članovima zajednice gospodarskih subjekata.

Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa).

## 7.9. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA

7.9.1. Temeljem članka 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15, 118/18, 110/19), graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane navedenim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

Odabrani ponuditelj obvezan je nakon donošenja (izvršnosti) odluke o odabiru, a najkasnije  do dana potpisivanja ugovora o nabavi dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Izvoditelj strana pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja poslove građenja, pod pretpostavkom uzajamnosti, može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva  izjavom u pisanom obliku. Uz izjavu mora priložiti isprave kojima dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta i da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanje djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama. Pretpostavka uzajamnosti se ne primjenjuje na pravne ili fizičke osobe obrtnike sa sjedištem u drugoj članici Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekst EGP) ili državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Na temelju izjave, Ministarstvo izdaje obavijest koju je potrebno u preslici dostaviti nakon izvršnosti odluke o odabiru, a najkasnije do dana potpisivanja ugovora o nabavi.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi tražen dokaz smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će se postupiti temeljem članka 7. stavka 28. Pravilnika o provedbi postupaka nabave.

Sukladno članku 70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Izvoditelj strana pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja poslove građenja, pod pretpostavkom uzajamnosti, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove građenja pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pretpostavka uzajamnosti se ne primjenjuje na pravne ili fizičke osobe obrtnike sa sjedištem u drugoj članici Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekst EGP) ili državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

NAPOMENA: Detaljnije i obvezujuće upute kojih se ponuditelji – strane pravne osobe moraju pridržavati, dostupne su na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=38118.

7.9.2. Temeljem članka 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN,
broj 78/15, 118/18, 110/19) Izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog
inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi, osim u slučajevima iz članka 25.b Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Pod pojmom zaposlene osobe misli se na osobu u radnom odnosu koji može biti zasnovan na određeno ili neodređeno vrijeme.

Temeljem članka 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje inženjer gradilišta vodi građenje, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova različitih struka kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina. Za inženjera gradilišta može se imenovati osoba s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehničke struke koja je završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit ili je upisana u imenik inženjera gradilišta Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Inženjer gradilišta može ujedno biti i voditelj radova.

Temeljem članka 25. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje voditelj radova u okviru zadaća svoje struke vodi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja. Za voditelja radova može se imenovati osoba arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke ili geotehničke struke, odnosno geoinženjerske struke koja je završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit ili je upisana u imenik voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Temeljem članka 55. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

Ponuditelj je obvezan dokazati da u svrhu ispunjenja uvjeta utvrđenih Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ima zaposlenog (ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme):

- minimalno 1 (jednog) ovlaštenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova sukladno članku 28 i 29. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19).

U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih posebnim zakonom ponuditelj će dostaviti naručitelju dokaz o upisu u imenik inženjera gradilišta ili dokaz o upisu u imenik voditelja radova nakon donošenja (izvršnosti) odluke o odabiru, a najkasnije do dana potpisivanja ugovora o nabavi.

Informacije o uvjetima obavljanja poslova ovlaštenog voditelja građenja i ovlaštenog voditelja radova u Republici Hrvatskoj za stranu pravnu osobu, dostupne su na adresi Jedinstvene kontaktne točke u Hrvatskoj: http://psc.hr/ .

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi tražen dokaz smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će se postupiti temeljem članka 7. stavka 28. Pravilnika o provedbi postupaka nabave.

Gospodarski subjekt tijekom izvršenja ugovora o nabavi može sudjelovati kao samostalni ponuditelj, kao član zajednice ponuditelja ili kao podugovaratelj odabranog ponuditelja.

Slijedom navedenog, uvjete iz ove točke poziva za dostavu ponuda može osigurati ugovaratelj, kao samostalni ponuditelj, sa članom iz zajednice ponuditelja u slučaju zajedničke ponude i podugovarateljem.

## 7.10. OBILAZAK LOKACIJE IZVOĐENJA RADOVA

Kako bi ponuditelji što bolje bili upoznati sa svim činjenicama koje mogu utjecati na formiranje cijene predmeta nabave, poželjno je da gospodarski subjekti prije podnošenja ponude upoznaju sa situacijom na lokaciji kako bi mogli podnijeti ponudu imajući u vidu sve relevantne informacije.

Naručitelj će omogućiti pregled građevine, uz obvezu poduzimanja mjera zaštite od strane zainteresiranog gospodarskog subjekta i na vlastitu odgovornost.

Kako bi mogli izvršiti obilazak lokacije gospodarski subjekti moraju se najaviti putem elektroničke pošte koja je navedena u točki 1.2. ovog Poziva.

Obilazak lokacije je na trošak zainteresiranih gospodarskih subjekata.

## 7.11. NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave i zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.  Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH kroz sustav e-Žalba.

U odnosu na provedeni postupak nabave sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupaka nabave, žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Za rješavanje o žalbama izjavljenim sukladno odredbama Zakona o obnovi nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

## 7.12. POSEBNE ODREDBE

Za sve ono što nije regulirano ovim Pozivom za dostavu ponuda, primjenjuju se odredbe Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“, broj: 126/2021).

# 8. PRILOZI

Prilog 1. Troškovnik

Prilog 2. ESPD

Prilog 3. Projektna dokumentacija